**Họ tên: Phạm Hữu Phong**

**Lớp: LA25-AM01**

**Working Report 03/06/2020**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Tên dự án** | **ID task trong plan** | **Nội dung công việc** | **Thời gian thực tế làm (h)** | **Deadline**  **(dd/mm/yyyy)** | **Hiện trạng (%)** | **Có bị trễ hay không (Y/N)** | **Nguyên nhân trễ** | **Cách khắc phục** | **Ngày dự định hoàn thành** |
| 1 | Viết task |  | Viết task ngày 03/06/2020 | 10p | 03/06/2020 | 100 | N |  |  |  |
| 2 | Giảng HTML CSS | 11 | Làm tiếp bài thực hành buổi 3 | 10 | 03/06/2020 | 100 | N |  |  |  |
| 3 | Giảng Javascript | 12 | - Đọc tài liệu Javascript | 30p | 03/06/2020 | 100 | N |  |  |  |
| 4 | Giảng Javascript | 12 | - Nghe giảng về Javascript | 1h30p | 03/06/2020 | 100 | N |  |  |  |
| 5 | Giảng Javascript | 12 | Thực hành theo các ví dụ trong slide | 1h30p | 03/06/2020 | 80 | Y | Kiến thức nằm ngoài giáo trình nên phải về nhà tìm hiểu thêm | Về nhà tìm hiểu thêm | 04/06/2020 |
| 6 | Viết working report |  | Viết working report ngày 03/06/2020 | 10p | 03/06/2020 | 100 | N |  |  |  |