**Họ tên: Phạm Hữu Phong**

**Lớp: LA25-AM01**

**Working Report 29/05/2020**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Tên dự án** | **ID task trong plan** | **Nội dung công việc** | **Thời gian thực tế làm (h)** | **Deadline**  **(dd/mm/yyyy)** | **Hiện trạng (%)** | **Có bị trễ hay không (Y/N)** | **Nguyên nhân trễ** | **Cách khắc phục** | **Ngày dự định hoàn thành** |
| 1 | Viết task |  | Viết task ngày 29/05/2020 | 15p | 29/05/2020 | 100 | N |  |  |  |
| 2 | Giảng HTML – Tag – Table – Frame | 8 | - Đọc tài liệu HTML – Tag – Table – Frame.ppt | 20p | 29/05/2020 | 100 | N |  |  |  |
| 3 | Giảng HTML – Tag – Table – Frame | 8 | - Nghe giảng về HTML – Tag – Table – Frame | 1h | 29/05/2020 | 100 | N |  |  |  |
| 4 | Giảng HTML – Tag – Table – Frame | 8 | - Thực hành theo các ví dụ trong slide | 1h40p | 29/05/2020 | 100 | Y | Bài nhiều nên làm không kịp | OT thêm 50 phút | 29/05/2020 |
| 5 | Viết working report |  | Viết working report ngày 29/05/2020 | 10p | 29/05/2020 | 100 | N |  |  |  |